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CAJA NACIONAL DE SALUD

 RESUMEN DE PROYECTO 
Nombre:  “AMPLIACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS GUAYARAMERIN” 

	Datos Inversión

Unidad Solicitante.:   ADMINISTRACION DISTRITAL
Ent. Ejecutoria.:  OFICINA NACIONAL 
Fuente

Monto

Bs
%

Ap. Local

--
0.00
0,00%

Aporte propio   

C.N.S
2.750.592,00
100,00%

TOTAL
 2.750.592,00
100%

Dos millones Setecientos cincuenta mil quinientos noventa y Dos 00/100 Bolivianos  



(a) Localización: departamento del Beni, provincia Vaca Diez, Municipio de Guayaramerin, (Av. 9 de abril Nº 419 entre Tarija y Julio Vieira, zona san pedro).
(b) Beneficiarios: Población asegurada 26.757 Hab.
Fecha de Inicio y Finalización:  03-03-2017  al  03/03/2018
	


1.-) Descripción técnica (objetivo):

El presente proyecto tiene una justificación técnica en la construcción de una nueva infraestructura, ya que con la que se cuenta actualmente es una infraestructura antigua e inadecuada, las mismas que están construidas de madera. Para el presente proyecto se harán uso de los conocimientos de ingeniería civil, para el desarrollo del diseño y cálculo de los nuevos ambientes del área administrativa de la distrital de Guayaramerin.

	El diseño, cálculo y construcción de nuevos ambientes administrativos permitirá un mejor desarrollo de las actividades por parte de los funcionarios públicos de la caja nacional de salud del municipio de Guayaramerin, una superior atención a toda la población asegurada y no asegurada y una descongestión de los ambientes que a menudo se ven en circunstancia de colapso.

2.-) Problemática
Plasmar en el cuadro inferior, los problemas principales a resolver, y la forma como resolverán en problema a través de una acción.



	Nro.
	Problema
	Acción
	Responsables

	1.
	una infraestructura antigua e inadecuada, las mismas que están construidas de madera y el área de salud de adobe.


	Diseño y construcción de de un nuevo edificio para oficinas administrativas.


	OFICINA NACIONAL C.N.S

	2.


	Problema Central:

El municipio de Guayaramerin cuenta con una población de 41.775 habitantes de la cual está asegurada 26.757 habitantes, número que rebasa la capacidad de los ambientes actuales generando un malestar en los asegurados ya que esto ocasiona el colapso de los ambientes.
	Emplazamiento de la infraestructura hospitalaria integral, con una capacidad para 400 camas 
	OFICINA NACIONAL C.N.S


3.-) Clasificación sectorial, Plan de desarrollo económico social  Alineación al PDES, resultados:

Debe identificarse y enunciarse el Pilar y el Resultado al que se contribuirá con el nuevo proyecto al Plan de Desarrollo Económico y Social –PDES-.
4.) Objetivo Principal:

Elaborar las condiciones mínimas de infraestructura en el servicio administrativo de Salud. 

4.1) Objetivos Específicos:

· Establecer las condiciones mínimas de infraestructura y características de las Unidades Productoras de Servicios de Salud, en los establecimientos de salud. 

Tabla 1: Objetivos específicos y actividades

	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	ACTIVIDADES

	Establecer las condiciones mínimas de infraestructura y características de las Unidades Productoras de Servicios de Salud, en los establecimientos de salud.
	Ambientes de:

· Caja

· Afiliaciones

· Estadística

· Administración

· Jefatura medica

· Jefatura de enfermería 

· Trabajo social

· Control social

· Recursos humanos

· Cotizaciones

· Auditorio.


5) Componentes:

El Proyecto estará compuesto por tres componentes: a) Componente I: Programa médico arquitectónico/diseño de la infraestructura, b) Componente II, Plan Funcional / Emplazamiento de la Obra, y el c) Componente III, Equipamiento y Puesta en Marcha. 

Los componentes del proyecto estarán orientados a desarrollar actividades orientada a cumplir cada uno de los objetivos específicos:

a) Componente I: Programa Médico Arquitectónico / Diseño de la Infraestructura 
Este componente comprende el diseño y calculo estructural de la infraestructura , para fortalecer la capacidad resolutiva del área administrativa de la Distrital Guayaramerin.

b) Componente II, Plan Funcional / Emplazamiento de la obra 

Componente referido al emplazamiento de la obra, orientado a que tenga amplia relación con los diseños elaborados, enmarcado en las normas de acreditación de establecimientos de salud Normativa de Calidad ISO internacional, y el Nuevo Sistema Integral de Salud, para la implementación del Proyecto, deberá contarse con un equipo técnico de alta especialidad que tenga amplia experiencia a nivel internacional y nacional en  diseño, equipamiento y supervisión de obras  que complemente y fortalezca las capacidades del Equipo Ejecutor de la Caja Nacional de Salud –CNS- 

En el emplazamiento de la obra, deberá garantizar que la infraestructura este adecuado al equipamiento con tecnología de punta, instalada en la tercera fase.

c) Componente III, Equipamiento y Puesta en Marcha.
Componente orientado a la elaboración del pliego de especificaciones técnicas y adquisición del equipamiento para el nuevo edificio, las especificaciones técnicas deberán estar enmarcadas en las normas de Acreditación de Establecimiento de Salud, Normativa de Calidad ISO internacional, y el Nuevo Sistema Integral de Salud.

Para garantizar el adecuado manejo, funcionamiento de la totalidad de los equipos a emplazarse, la Empresa contratada deberá asegurar la transferencia de conocimientos en el manejo, mantenimiento y funcionamiento a través de capacitaciones especializadas, viajes de formación del personal profesional de la Caja Nacional de Salud.

A su vez deberá realizar el acompañamiento en el funcionamiento de los equipos con el fin de asegurar la apropiación de información para la operativización de los equipos.

6) Metas / Indicadores y/o Productos
Sobre la problemática o necesidades insatisfechas, potenciales oportunidades, deberá determinarse los beneficiarios.
	Nro.
	Metas
	Unidad Medida
	Línea Base
	Meta

	1
	Metros cuadrados construidos
	M2
	0
	785

	1
	Población Beneficiada Directamente
	Familias
	0.00
	27.757

	2
	Generación de Empleos Permanentes (Fase de Operación)
	Nro. Empleos permanentes
	0.00
	50.00

	3
	Generación de Empleos Temporales (Fase de Inversión)
	Nro. Empleos temporales
	0.00
	20.00

	4
	Oferta de camas
	Disponibilidad de camas x cada 1.000 asegurados
	
	0,00

	5
	Protección de germoplasmas de quinua y otros granos andinos.
	Variedades registradas
	0,00
	0,00

	6
	Elaboración del diseño del proyecto
	Cantidad
	0.00
	1.00

	7
	Emplazamiento
	Infraestructura 
	0,00
	1,00

	8
	Equipamiento medico
	Equipamiento medico
	0,00
	0.00

	9
	Personal capacidado en el manejo de equipos y tecnologia médica
	Persona capacitado
	0.00
	0,00


*(Beneficios/Justificación: Aportes del Programa/Proyecto al desarrollo económico social; indicadores cuantificados de Población beneficiaria, Producción, Ingresos, Generación de empleo, etc)

7) Cartera de Servicios
El proyecto del diseño y cálculo estructural de una infraestructura de servicio administrativo de Salud. Consiste en realizar ambientes para las distintas áreas:

· Ambientes de Caja.

· Ambientes de Afiliaciones.

· Ambiente de Estadística.

· Ambiente de Administración.

· Ambiente de Jefatura médica.

· Ambiente de Jefatura de enfermería. 

· Ambiente de Trabajo social.

· Ambiente de Control social.

· Ambientes de Recursos humanos.

· Ambiente de Cotizaciones.

· Ambiente de Auditorio.

Los ambientes antes mencionados coadyuvarán al mejor funcionamiento de la caja nacional de salud distrital de Guayaramerín  
8.) Localización Geográfica 
El presente proyecto tiene como objeto la ampliación del área administrativa de salud ubicada en el departamento del Beni, provincia Vaca Diez, Municipio de Guayaramerin, (Av. 9 de abril Nº 419 entre Tarija y Julio Vieira, zona san pedro).

Figura 1: ubicación geográfica del área administrativa de salud
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Fuente: Google Earth

El municipio de Guayaramerin es la segunda sección de la provincia Vaca diez  del departamento del Beni. Éste municipio está ubicada en la margen izquierda del Río Mamoré, frente a la población Brasileña de Guajará-Mirim a una distancia de 93 km de la Ciudad de Riberalta y a 1.115 km de la Ciudad de Trinidad. El área administrativa que se requiere ampliar está ubicado en la coordenada 10°48'55.09"S y 65°21'33.17"W

9.  Plazo de Ejecución
El proyecto tendrá una duración de 12 meses, para realizar las tres etapas del proyecto, la primera orientada al diseño, la segunda al emplazamiento de la obra y la tercera a la formulación de especificaciones técnicas, equipamiento y puesto en marcha. 

Fecha de Inicio: 13/03/2017
Fecha de Conclusión:12/03/2018
10. Compromiso social documentado que viabilice la ejecución del proyecto  (COB, Ministerio de Salud, Directorio)
El proyecto cuenta con el compromiso social del Ministerio de Salud, el H. Directorio y las Autoridades Ejecutivas del mismo se cuenta con los documentos de compromiso y apoyo para iniciar el proyecto.

11.  Estado de situación legal del derecho propietario y cursos de acción a seguir (cuenta con derecho propietario, no contando con la inscripción en derechos reales)
La propuesta del Proyecto “CONSTRUCCION OFICINAS ADMINISTRATIVAS GUAYARAMERIN”, será emplazada en predios del terreno de  La Caja Nacional de Salud de propiedad de la Caja Nacional de Salud, con Folio Real No. 8.02.2.01.0007108 (vigente) en el que se señala la ubicación del Terreno de una superficie de 10.000 m2 en la zona de San Pedro, con asiento No.1 a nombre de la Caja Nacional de Seguridad Social,Donacion-Compra – Venta, Escritura Pública No. 143 de 16-05-1978, ante Notario Público Roman L. Roca C., estableciendo un Gravamen y Restricción con Asiento No. 1 por Bs. 00; 

12. Presupuesto del proyecto
Determinar el presupuesto por componente 
Presupuesto 

	
	Presupuesto Bolivianos
	Presupuesto Dólares

	Componente I : 
	2.874.368
	412.986

	Componente II : 
	
	

	Componente III: 

	287.436
	41.300

	Total Inversión
	3´161.804
	454.286


Determinar por componente estratificación del gasto en los siguientes rubros 
Consultorías
	
	Presupuesto Bolivianos
	Presupuesto Dólares

	Componente I :Implementación de Infraestructura de acuerdo al Programa médico arquitectónico hospitalario 
	2.750.592
	395.200

	Construcción
	2.750.592
	395.200

	Supervisión
	123.776
	17.783

	Componente II : Equipar el inmueble  en el marco de los servicios a ser provistos
	
	

	Equipamiento
	
	

	Supervisión
	
	

	Capacitación
	
	

	Componente III: Refuncionalización Hospital de 3er nivel  para la Puesta en Marcha de operaciones.
	287.436
	41.298

	Consultorias (Planes Funcionales)
	
	

	Capacitación
	
	

	Gastos Administrativos
	287.436
	41.298

	Publicidad
	
	

	Total Inversión
	3´161.804
	454.286

	
	
	

	12.1 Total por componentes
	
	

	
	
	

	Componente
	Presupuesto Bolivianos
	Presupuesto Dólares

	Construcción
	2.750.592
	395.200

	Supervisión
	123.776
	17.783

	Equipamiento
	
	

	Supervisión
	
	

	Consultorias (Planes Funcionales)
	
	

	Capacitación
	
	

	Administracion (Gastos operativos, Publicidad, Mantenimiento.) 
	287.436
	41.298

	Total Inversión
	3´161.804
	454.286


12.2. Presupuesto Plurianual
	
	
	
	2017
	2018
	2019

	
	Presupuesto Bolivianos
	Presupuesto Dólares
	Presupuesto Bolivianos
	Presupuesto Dólares
	Presupuesto Bolivianos
	Presupuesto Dólares
	Presupuesto Bolivianos
	Presupuesto Dólares

	Componente I :Implementación de Infraestructura de acuerdo al Programa médico arquitectónico hospitalario 
	2.874.368
	412.984
	2.874.368
	412.984
	
	
	
	

	40000
	2.750.592
	395.200
	2.750.592
	395.200
	
	
	
	

	40000
	123.776
	17.783
	123.776
	17.783
	
	
	
	

	Componente II : Equipar el Hospital de 3er Nivel de La Paz en el marco de los servicios a ser provistos
	
	
	
	
	
	
	
	

	4000
	
	
	
	
	
	
	
	

	4000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Componente III: Refuncionalización Hospital de 3er nivel  para la Puesta en Marcha de operaciones.
	287.436
	41.298
	
	
	287.436
	41.298
	
	

	24110
	287.436
	41.298
	 
	 
	287.436
	41.298
	 
	 

	30000
	
	
	
	
	
	
	
	

	40000
	
	
	
	
	
	
	
	

	20000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Inversión
	3´161.804
	454.286
	2.874.368
	412.984
	287.436
	41.298
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